Паспорт

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Волоколамского муниципального района на 2015-2019гг.»

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Волоколамского муниципального района на 2015-2019гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Волоколамского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - проведение работ по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства; - строительство, своевременная модернизация, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерных коммунальных сетей; - предоставление жилищных субсидий жителям Волоколамского муниципального района по оплате жилищно-коммунальных услуг; - приведение в качественное состояние внутридворовых территорий жилого фонда района; - увеличение протяженности и модернизация существующей сети уличного освещения; - обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Волоколамского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019гг. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I. «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры» Подпрограмма II. «Благоустройство и уличное освещение» Подпрограмма III. «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета Волоколамского муниципального района | 131 484 | 29 784 | 34 900 | 25 700 | 26 400 | 14 700 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района: | 616 256 | 120 164,1 | 119 312,4 | 120 902,5 | 126 723,2 | 129 153,8 |
| Средства бюджета Московской области | 199 925 | 37 094 | 39 273 | 41 186 | 41 186 | 41 186 |
| Другие источники | 118 592,1 | 21 571,1 | 220 | 242 | 266 | 96 293 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | По результатам реализации мероприятий Программы планируется: - увеличение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 18 % до 30%; - доведение уровня готовности объектов ЖКХ Волоколамского муниципального района к осенне-зимнему периоду до 100%; - уменьшение числа аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения с 153 до 68 единиц; - доведение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы до 100%; - увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 6,1 % до 15%; - увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой с 76,8% до 79%; - увеличение количества построенных станций очистки питьевой воды на 1 штуку; - увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 83,85% до 84,25%; - увеличение количества построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных на 5 штук; - увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водопроводом, с 49,0% до 49,1%; - увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водоотведением, с 47,6% до 47,7%; - снижение удельного веса потерь теплоэнергии с 16,3% до 9%; - снижение удельного расхода топлива на единицу теплоэнергии тепла с 181 кг.у.т/Гкал до 167 кг.у.т/Гкал; - доведение количества семей, которым предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг до 2070 единиц; - увеличение количества обустроенных детских игровых площадок на территории Волоколамского муниципального района с 45 до 81 шт.; - увеличение количества вывезенного мусора с 8 до 14 тыс. м³; - увеличение количество обустроенных контейнерных площадок на 25 шт.; - снижение доли дворовых территорий, находящихся в ненормативном состоянии, с 68,1% до 67,2%; - снижение доли уличных колодцев в сельских населенных пунктах находящихся в ненормативном состоянии, с 51,2% до 47,0%; - увеличение доли протяженности сети уличного освещения (включая светильники и лампы), находящиеся в работоспособном состоянии, с 86% до 91%; - доведение доли обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков в Управлении коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района до 0%; - доведение доли документов, обрабатываемых автоматизированной информационной системой электронного документооборота, до 100% |  |  |  |  |  |

- Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Стратегией социально-экономического развития Московской области до 2019 года безусловным приоритетом государственной политики в регионе, также как и в Волоколамском муниципальном районе, определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения. И не малую нишу здесь занимает сфера жилищно-коммунального хозяйства

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Волоколамском муниципальном районе включило несколько основных этапов, в ходе которых решались задачи реформы системы платы за жилищно-коммунальные услуги, создания системы гарантированной адресной социальной поддержки граждан, финансового оздоровления и модернизации организаций жилищно-коммунального хозяйства, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного бизнеса к управлению многоквартирными домами и объектами коммунального комплекса. Тем не менее конечные цели реформы отрасли на территории района - обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресурсов) - на сегодняшний день в полной мере не достигнуты.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Износ основных фондов в сфере водоснабжения и водоотведения по состоянию на начало 2013 года составляет свыше 57 процентов, в том числе очистных сооружений канализации - более 60,5 процента.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры большинства предприятий ЖКХ района не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Неудовлетворительное качество питьевой воды характерно для многих водозаборных узлов Волоколамского муниципального района.

Система теплоснабжения муниципального образования характеризуется значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования: 47 процентов котельных введены в эксплуатацию до 1985 года и отработали нормативный эксплуатационный срок службы.

Котельные, работающие на твердом и жидком топливе, оборудованы устаревшими водогрейными чугунными котлами с КПД 60-65 процентов марок ЗИО, Универсал, и другими, снятыми в настоящее время с производства.

До 15 процентов эксплуатируемых котельных (в основном - водогрейных малой производительности) не имеют системы химводоподготовки.

В сельских населенных пунктах до 25 процентов газовых котельных оснащены не соответствующими современным требованиям системами автоматики безопасности котлов.

Жилищно-коммунальная сфера в муниципальном образовании характеризуется высокой степенью неэффективности производства и распределения коммунальных ресурсов. Потери энергоресурсов в среднем по району составляют свыше 10 процентов.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.

Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и увеличению задолженности. В целом по Волоколамскому величина задолженности населения в расчете на одного жителя превышает месячный платеж за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 1,21 раза. Динамика задолженности населения за оплату предоставленных услуг тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.

Одной из приоритетных задач является повышение качества условий проживания населения в жилищном фонде на территории Волоколамского  муниципального района.

Важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального комплекса Московской области, во многом определяющим успех его реализации, является проведение единой политики по осуществлению государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг; использованием и сохранностью жилищного фонда; соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; соответствием жилых, нежилых помещений, зданий, а также качества, порядка, норм и правил предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства, энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Востребованными отраслевыми задачами, решение которых позволит создать условия для поддержания системы жизнеобеспечения населения в надлежащем качестве, являются предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования этих систем, ликвидации их последствий, включая проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и других объектах Волоколамского района. В среднем за год на данных объектах происходит 153 аварии.

До настоящего времени не решены вопросы, связанные с минимизацией сроков ликвидации аварийных ситуаций и их последствий.

Отсутствие комплексного и системного решения вопросов, связанных с дальнейшим развитием жилищно-коммунального комплекса и его модернизацией, не позволит производить ресурсы и предоставлять коммунальные услуги в количестве, необходимом для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, тепле, комфортном проживании. При степени износа оборудования, превышающего в среднем 60-65 процентов, непроизводительные потери энергоресурсов увеличиваются до 15-20 процентов, возрастает количество сбоев и аварийных ситуаций. Средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также средства бюджетов муниципальных образований Волоколамского муниципального района и бюджета Московской области направляются не на строительство и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры, а на ремонтные работы, включая аварийно-восстановительные. В свою очередь, это будет являться постоянным источником роста расходов на производство жилищно-коммунальных услуг и тарифов для населения.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного хозяйства кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (коммунальных ресурсов).

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Волоколамского муниципального района на 2015-2019гг.» (далее – Программа) соответствует приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Федеральными законами от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Программа направлена на:

- создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Волоколамского муниципального района с привлечением субъектов предпринимательства к управлению и инвестированию в отрасль, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению;

- снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов Волоколамского муниципального района.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Волоколамского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить проведение работ по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-  проводить строительство, своевременную модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерных коммунальных сетей;

- по своевременному предоставлению жилищных субсидий жителям Волоколамского муниципального района по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- по приведению в качественное состояние внутридворовых территорий жилого фонда района;

-  по увеличение протяженности и модернизации существующей сети уличного освещения;

- по обеспечению деятельности Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района.

Подпрограмма основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Методика расчета определения потребности

денежных средств по Программе

Расходы на содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Волоколамского муниципального района по настоящей Программе в 2015-2019 годах определяются согласно включенных в Программу трех подпрограмм:

подпрограмма I. «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»;

подпрограмма II. «Благоустройство и уличное освещение»;

подпрограмма III. «Обеспечивающая подпрограмма».

Планируемые расходы на 2015-2019 годы представлены в Приложениях №3  к настоящим подпрограммам.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации намеченных мероприятий, представлены в Приложениях №2 к настоящим подпрограммам.

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации по каждой подпрограмме представлены в Приложениях №4 к настоящим подпрограммам.

4. Планируемые результаты Программы

Достижение целей и реализация задач Программы будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложениях № 3 к настоящим подпрограммам.

Планируемые результаты реализации Программы представлены в разрезе каждой подпрограммы в Приложениях №1 к прилагаемым подпрограммам и обобщены в паспорте Программы.

5. Организация управления и контроль

за реализацией настоящей Программы

Функции заказчика настоящей Программы осуществляет администрация Волоколамского муниципального района, непосредственным разработчиком Программы является Управление коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района.

В рамках выполнения настоящей Программы заказчик совместно с разработчиком осуществляет следующие функции:

- определяет количество и виды мероприятий;

- координирует действия подрядных организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей Программы;

- организует и проводит конкурсы по отбору подрядных организаций для участия в реализации настоящей Программы;

- производит приемку выполненных мероприятий по реализации настоящей Программы;

- осуществляет общий контроль за реализацией настоящей Программы.

К исполнителям настоящей Программы относятся лица, предусмотренные подпрограммами настоящей Программы.